1、收集素材，创建动画和预制体 耗时1天；

2、场景搭建，主角控制，移动、跳跃 耗时0.6天；

3、镜头特殊跟随和震动 耗时0.3天；

4、对象池，枪械连续射击、击中特效、赋予镜头震动 耗时0.5天；

5、枪械抖动射击动画，后坐力 耗时0.4天；

6、敌人生成、路线移动、受击状态及死亡、爆炸；

7、音效接入；

8、细节优化（待续）；

补充：由于素材原因，有些效果难以实现；